6. Előterjesztés

Készült: 	Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 16. napján tartandó ülésére

Tárgy:	Javaslat a Gördülő Fejlesztési Tervek felülvizsgálatára

- Az X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2026-2035 évekre szóló rövid, közép, és hosszú távú Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

- Az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2026-2035 évekre szóló rövid, közép, és hosszú távú Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

- Az X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer, és az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2026-os évre vonatkozó eljárási díjainak megfizetése

Előterjesztő:  	-	Gucsek István alpolgármester

Készítette (az előkészítésben részt vett):

-	Horváth István, főmérnök

Ellenőrizte:	-	Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

Tárgyalja:	-           Képviselő-testület

- Gazdasági Bizottság

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tárgyalása:	nyilvános ülésen

zárt ülésen, alapja Mötv. 		□	46. § (2) a)

□	46. § (2) b)

□	46. § (2) c)

Döntés: 	egyszerű többséggel

minősített többséggel, alapja 	□	Mötv. 50. §

□	SzMSz …

Tisztelt Képviselő Testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 10 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni.

A Vksztv 11. § (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A határidő elmulasztása esetén a MEKH víziközmű-felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek mértéke 200 ezer és 10 millió Ft közötti összeg.

A.) SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ RENDSZER

Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró települések résztulajdonában lévő X /l., X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01­14) víziközmű rendszerrel kapcsolatban az ellátásért felelős Martonvásár Város Önkormányzata.

A Fejérvíz Zrt, mint szolgáltató elkészítette a 2026. évre vonatkozó Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer GFT javaslatát.

A fejlesztési terv szerkezetére, tartalmára vonatkozóan jogszabályi előírás nincsen, azonban az erre vonatkozó ajánlásokat a tervezés során továbbra is figyelembe vesszük, helyenként kiegészítjük.

(Az értékek nettó összegben kerültek megadásra.)

1. BERUHÁZÁSOK:

a) A martonvásári rendszerre vonatkozóan 2026. évre nem tervezett beruházás.

2. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK:

a) A martonvásári rendszerre vonatkozóan 2026. évre tervezett felújítás(ok) és pótlás(ok):

| Martonvásár víziközmű rendszer 2026. évre tervezett fejlesztései - FELÚJÍTÁS ÉS PÓTLÁS | Értéke (nettó, eFt) |
| --- | --- |
| Martonvásár szennyvízhálózat tisztítóaknák bélelése 4db | 2 400 |
| Tordas, Gyúró, Martonvásár végátemelőkbe vegyszeradagoló cseréje (Martonvásárra jutó része) | 3 070 |
| Martonvásár aggl. Szennyvíztisztítótelep Fő épület tetőfelújítás | 2 000 |
| Martonvásár aggl. Szennyvíztisztítótelep, gép, berendezéseinek felújítása (légfúvó) 2db | 9 000 |

b) Havaria:

A tervszerű megelőző karbantartásokra, és a havária jellegű hibaelhárításokra 2026. évben a rendszerben érdekelt önkormányzatok bérleti díját díjarányosan terhelő tartalékot különítünk el, tételes elszámolás mellett.

2026-2035. évi GFT-ben a havária elhárítási feladatokra 5.100,- eFt-ot tervezünk biztosítani a 2026. évre, az esetlegesen ennél nagyobb összeget igénylő havaria esemény felmerülésekor a tervet felül kell vizsgálni és a szükséges módosítást át kell vezetni.

B.) IVÓVÍZSZOLGÁLTATÓ RENDSZER

Martonvásár település tulajdonában lévő I/10. martonvásári ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) ellátásért felelőse Martonvásár Város Önkormányzata.

A Fejérvíz Zrt, mint szolgáltató elkészítette a 2026. évre vonatkozó martonvásári víziközmű rendszer GFT javaslatát.

(Az értékek nettó összegben kerültek megadásra.)

1. BERUHÁZÁSOK:

A 2026. évre beruházások fedezete Európai Uniós és állami források biztosításával valósulhat meg, ezért önkormányzati forrás bevonása várhatóan nem szükséges:

| Martonvásár víziközmű rendszer 2026. évre tervezett fejlesztései - BERUHÁZÁS | Értéke (nettó, eFt) |
| --- | --- |
| KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító jelű " Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja " projekt. Tervezett elszámolható ktg: nettó 4 997.005.570 Ft (Magában foglalja Martonvásár vas- és mangántalanító berendezések, nyomásfokozók és tisztívíz medencék kiépítését) | 4 997 006.- |

2. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK:

a) A martonvásári rendszerre vonatkozóan 2026. évre tervezett felújítás és pótlás:

| Martonvásár víziközmű rendszer 2026. évre tervezett fejlesztései - FELÚJÍTÁS ÉS PÓTLÁS | Értéke (nettó, eFt) |
| --- | --- |
| A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített tartalék: | 778 |
| Vezeték kiváltás 70,0 m Fehérvári út, (csőhíd, tűzoltószertár előtti területen) kivitelezés tervek (2023) szerint | 6 000 |

C.) ELJÁRÁSI DÍJAK

2018.01.01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet, valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Az eljárási díjak megfizetése a 2011. évi törvény CCIX. törvény 18.§. szerint az ellátásért felelős önkormányzat által az elkülönített számlán kezelt, a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjból finanszírozható.

Fontos megjegyezni, hogy az eljárási díjak megfizetése és annak igazolása, feltétele a GFT benyújthatóságának.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat szerinti döntések meghozataláról!

Döntési javaslatok A.)-B.):

A.) Határozati javaslat:

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

……/2024. (IX. 17.) határozata

az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,

Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

- Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT)  felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

- A Képviselő-testület a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2026-2035. évi GFT beruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

- A Képviselő-testület megállapítja, hogy a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2026-2035. évi GFT a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

- A Képviselő-testület a X /l., X/2., X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2026-2035. évi GFT-vel kapcsolatban – az érintett résztulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeinek jelen határozattal összhangban történő nyilatkozata esetén – akként nyilatkozik, hogy Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr Községek és Martonvásár Város Önkormányzatai résztulajdonosok a 2026. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó, illetve a 2026. évre rendelkezésre álló bérleti díjból befolyó – külön nyilatkozataikban megjelölt, őket érintően elégséges összegű - anyagi forrással rendelkeznek, melyet nyilatkozataik szerint a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezelnek.

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

……./2025. (IX. 16.) határozat 1-2. melléklete: külön excel táblákban csatolva

B.) Határozati javaslat:

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

……/2024. (IX. 17.) határozata

az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve

- Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű-rendszer 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

- A Képviselő-testület az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2026-2035. évi GFT beruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

- A Képviselő-testület akként nyilatkozik, hogy az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2026-2035. évi GFT a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

- A Képviselő-testület az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer, a V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2026-2035. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2026. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott és tárgyévben befolyó víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

……./2025. (IX.16.) határozat 1-2. melléklete: külön excel táblákban csatolva